АдминистрациЯ

ВАССИНСКОГО сельсовета

ТОГУЧИНСКОГО района

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2023   № 16

с. Пойменное

Об утверждении  муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2023 -2027 гг. и с перспективой до 2039 года»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2023 -2027 гг. и с перспективой до 2039 года», согласно приложению № 1 к данному постановлению.

2. Постановление администрации Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области от 19.09.2016 № 58 «Об утверждении программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2016 -2020 гг. и с перспективой до 2032 года» считать утратившим силу.

3.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления «Вассинский Вестник» и на официальном сайте администрации Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Вассинского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области                                                             С.В.Федорчук

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Вассинского	сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области

от 21.02.2023 № 16

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2023 -2027 гг. и с перспективой до 2039 года»

с. Пойменное

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области .

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области .

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2023 -2027 гг. и с перспективой до 2039 года», разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Вассинского  МО, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития., повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2023 -2027 гг. и с перспективой до 2039 года», (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития., - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2023-2027 с перспективой по 2039 года. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : 2023 год – 1967,00 т.р. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2024год Объем финансирования Программы составляет 2123,00 т.р. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2025год Объем финансирования Программы составляет 2500,00 т.р. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2026год Объем финансирования Программы составляет 1500,00 т.р. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2027год Объем финансирования Программы составляет 1500,00 т.р. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2027 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

Вассинский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Гутовского района Сибирского края образован в 1920 году. Постановлением Сибкрайисполкома от 18.05.1929 года создан Вассинский район Сибирского края и установлено наименованием Вассинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Вассинского района Сибирского края.

Территория поселения общей площадью 39336 кв.м расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 140 км от областного центра г.Новосибирска, в 30 км от районного центра г.Тогучин и в 30 км от ближайшей железнодорожной станции Тогучин. Протяженность поселения с севера на юг составляет 35 км и с запада на восток -50 км. На сегодняшний день численность населения Вассинского сельсовета составляет 2136 человек.

В состав Вассинского сельсовета входит семь населенных пунктов: село Вассино, село Пойменное, поселок Каменная Гора, поселок Марай, поселок Кадниха, п. Пятилетка, поселок  Правый Курундус.

Автомобильный транспорт

Внешние связи Вассинского сельсовета поддерживаются круглосуточно автомобильным транспортом. Расстояние от с. Пойменное до административного центра района г.Тогучин по автодороге – 30 км, расстояние от с.Пойменное до областного центра г.Новосибирск-140 км.

Сооружения и сообщения речного, воздушного и железнодорожного транспорта  на территории Вассинского сельсовета отсутствуют.

2.Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Вассинского сельсовета входят 7 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между с.Пойменное  и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Пойменное, км |
| --- | --- |
| с.Пойменное | 0 |
| с.Вассино | 3,0 |
| п.Каменная Гора | 1,0 |
| п.Марай | 20,0 |
| п.Кадниха | 11,0 |
| п.Пятилетка | 15,0 |
| п.Правый Курундус | 22,00 |

Населенные пункты Вассинского сельсовета  сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются  основные улицы в жилой застройке. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территории.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта не осуществляется через  населенные пункты.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области:

| № | Наименование автодорог | Дислокация | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Вассино, ул.Заречная | с. Вассино | 0,387 | 50 252 807 ОП МП 001 |
| 2 | с.Вассино, ул.Зеленая | с. Вассино | 1,371 | 50 252 807 ОП МП 002 |
| 3 | с.Вассино, ул.Кирпичная | с. Вассино | 0,559 | 50 252 807 ОП МП 003 |
| 4. | с.Вассино, ул.Набережная | с. Вассино | 2,037 | 50 252 807 ОП МП 004 |
| 5. | п.Кадниха, ул.Зеленая | п.Кадниха | 0,414 | 50 252 807 ОП МП 005 |
| 6. | п.Каменная Гора, ул.Озерная | п.Каменная Гора | 0,422 | 50 252 807 ОП МП 006 |
| 7. | п.Каменная Гора, ул.Центральная | п.Каменная Гора | 2,797 | 50 252 807 ОП МП 007 |
| 8. | п.Марай, ул.Центральная | п.Марай | 1,775 | 50 252 807 ОП МП 008 |
| 9. | с.Пойменное, ул.Береговая | с.Пойменное | 0,378 | 50 252 807 ОП МП 009 |
| 10. | с.Пойменное, ул.Больничная | с.Пойменное | 0,317 | 50 252 807 ОП МП 010 |
| 11. | с.Пойменное, ул.Зеленая | с.Пойменное | 0,595 | 50 252 807 ОП МП 011 |
| 12. | с.Пойменное, ул.Логовая | с.Пойменное | 0,916 | 50 252 807 ОП МП 012 |
| 13. | с.Пойменное, ул.Садовая | с.Пойменное | 0,689 | 50 252 807 ОП МП 013 |
| 14. | с.Пойменное, ул.пер.Школьный | с.Пойменное | 0,246 | 50 252 807 ОП МП 014 |
| 15. | с.Пойменное, ул.Центральная | с.Пойменное | 0,316 | 50 252 807 ОП МП 015 |
| 16. | п. Пятилетка, ул.Доронинская | п.Пятилетка | 0,850 | 50 252 807 ОП МП 016 |
| 17. | п.Пятилетка, ул.Клубная | п.Пятилетка | 0,250 | 50 252 807 ОП МП 017 |
| 18. | п. Пятилетка, ул.Центральная | п.Пятилетка | 0,185 | 50 252 807 ОП МП 018 |
| 19. | п.Кадниха ул.Центральная | п.Кадниха | 1,324 | 50 252 807 ОП МП 019 |
| 20. | п.Правый Курундус ул.Центральная |  | 1,465 | 50 252 807 ОП МП 020 |
| 21. | п. Пятилетка ул. Центральная | п.Пятилетка | 0,610 | 50 252 807 ОП МП 021 |
| 22. | с.Пойменное ул. Логовая- Зеленая | с.Пойменное | 0,724 | 50 252 807 ОП МП 022 |
| 23. | п.Каменная Гора до кладбища | п.Каменная Гора | 0,500 | 50 252 807 ОП МП 023 |
| 24. | с.Вассино до кладбища | с. Вассино | 0,365 | 50 252 807 ОП МП 024 |
| 25. | с.Пойменное до кладбища | с.Пойменное | 0,700 | 50 252 807 ОП МП 025 |
| 26. | с.Пойменное от ул.Садовая до кладбища | с.Пойменное | 1,170 | 50 252 807 ОП МП 026 |
| 27. | с.Пойменное до свалки | с.Пойменное | 0,442 | 50 252 807 ОП МП 027 |
| 28. | п.Кадниха ул.центральная | п.Кадниха | 1,400 | 50 252 807 ОП МП 028 |
| 29. | п.Кадниха от ул.центральная до кладбища | п.Кадниха | 0,400 | 50 252 807 ОП МП 029 |
| 30. | с.Вассино ул.Набережная | с. Вассино | 0,900 | 50 252 807 ОП МП 030 |
| 31. | с.Вассино от ул.Заречная до моста | с. Вассино | 0,500 | 50 252 807 ОП МП 031 |
| 32. | с.Вассино от ул.Центральная до свалки | с. Вассино | 0,600 | 50 252 807 ОП МП 032 |
| 33. | п.Правый Курундус от ул. Центральная до кладбища | п.Правый Курундус | 1,800 | 50 252 807 ОП МП 033 |
| 34. | п.Правый Курундус ул.Центральная | п.Правый Курундус | 2,770 | 50 252 807 ОП МП 034 |
| 35. | п.Марай ул.Центральная | п.Марай | 2,026 | 50 252 807 ОП МП 035 |
| 36. | п.Марай от ул.Центральная до кладбища | п.Марай | 1,600 | 50 252 807 ОП МП 036 |
| 37. | п.Пятилетка от ул.Центральная до кладбища | п.Пятилетка | 1,200 | 50 252 807 ОП МП 037 |
|  |  | ИТОГО: | 35,00 |  |

Таблица 3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 25,7 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | - |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 25,7 |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 | - |

В результате анализа улично-дорожной сети Вассинского сельсовета  выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории Вассинского сельсовета объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2023 г составил 180 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Тогучинского района с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Вассинского сельсовета предусмотрено:

планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Вассинского сельсовета. Карте населенных пунктов: село Вассино, село Пойменное, поселок Каменная Гора, поселок Марай, поселок Кадниха, п. Пятилетка, поселок  Правый Курундус  с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Вассинского сельсовета.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Вассинского сельсовета.

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 2000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 35000 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 35 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

| Населенный пункт | Показатели |  | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция на 1 оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Пойменное | Протяженность улично-дорожной сети, всего: |  | км | 6,493 | 6,493 |
|  | главных улиц |  | км | 4,181 | 4,181 |
| с.Вассино | Протяженность улично-дорожной сети, всего |  | км | 6,719 | 6,719 |
|  | главных улиц |  | км | 5,254 | 5,254 |
| п.Каменная Гора | Протяженность улично-дорожной сети, всего |  | км | 3,719 | 3,719 |
|  | главных улиц |  | км | 3,219 | 3,219 |
| п.Марай | Протяженность улично-дорожной сети, всего |  | км | 5,401 | 5,401 |
|  | главных улиц |  | км | 3,801 | 3,801 |
| п.Кадниха | Протяженность улично-дорожной сети, всего |  | км | 3,124 | 3,124 |
|  | главных улиц |  | км | 2,724 | 2,724 |
| п.Пятилетка | Протяженность улично-дорожной сети, всего |  | км | 3,095 | 3,095 |
|  | главных улиц |  | км | 1,895 | 1,895 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 1,57 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 549 единицы.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 3 поста. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью один пост - 1 объект.

Так как в населенных пунктах Вассинского сельсовета дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Вассинского сельсовета. село Вассино, село Пойменное, поселок Каменная Гора, поселок Марай, поселок Кадниха, п. Пятилетка, поселок  Правый Курундус  с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Вассинского сельсовета.

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Вассинского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2023-2027 гг. | по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2023 | 2027 | 9590,00 | 35,0 км | 9590,00 | 1967,0 |  | 2123,0 | 2500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2023 | 2027 | 1000,0 | 400 шт | 1000,0 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Вассинского сельсовета  на 2023 - 2027 годы, составляет 9590,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2023– 2027 годы. Полученные результаты (в ценах 2023 года) приведены в таб..7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Вассинского сельсовета, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 1967,00 | 2123,00 | 2500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 9590,00 |
| 2 | Освещение | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1000,00 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  Вассинского сельсовета показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2023 года) приведено в таб.8

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Вассинского сельсовета, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 9590,0 | 0 | 0 | 9590,0 | 0 |
| 2 | Освещение | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2039 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Вассинского сельсовета, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Вассинского сельсовета.

Администрация Вассинского сельсовета- администрация  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества,  предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.