Форма

**Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий Новосибирской области в** **2023 году**

**Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области**

**I. Общая характеристика общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий Новосибирской области** (далее – Проект)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Проекта** | «Благоустройство территории зоны отдыха парка с.Пойменное» |
| Направления реализации Проекта | **1. Элементы благоустройства**  - покрытия (твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, бетона, природного камня и подобных материалов; мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки и подобных материалов), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими смесями; комбинированные - представляющие сочетания вышеуказанных покрытий);  -озеленение – посадка деревьев и кустарников;  - элементы освещения (функциональное, архитектурное и информационное освещение);  -сооружение уличной сцены с кровлей;  - отсыпка площадки;  - малые архитектурные формы (скамьи на металлических ножках, урны металлические откидывающиеся); установка металлических оград по металлическим столбам (решетка ограждения металлическая с художественной ковкой);  **2. Виды работ**  **-** устройство тротуаров, аллей, тропинок (асфальтирование, укладка тротуарной плитки, бордюров);  - озеленение территории (посадка деревьев и кустарников, посадка кустарников-саженцев в живую изгородь);  - электроосвещение (установка фонарей со светодиодными лампами);  - сооружение уличной сцены с кровлей;  - отсыпка площадки;  -установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, металлическая ограда). |
| Количественные показатели (показатель) результатов Проекта по объектам, включенным в Проект | Зона отдыха, пешеходный тротуар, освещение территории парка, озеленение |
| Адрес или описание местоположения | Новосибирская область Тогучинский район с. Пойменное, обустройство зоны отдыха и проведение культурно-массовых мероприятий, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 54:24:053403:75 |
| ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов) | 50652407 |
| Численность населения на 1 января года подачи заявки в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел. | 728 |
| Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется Проект, кв.м | 10826 |
| Описание состава инициативной группы | администрация Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, МКУК «Вассинский КДЦ» |
| Продолжительность реализации Проекта (количество месяцев) | 21 месяцев |
| Планируемая дата начала и дата окончания реализации Проекта | 01.03.2022 – 30.09.2023 |
| **Общие расходы по Проекту, тыс. руб.:** | **1831,066** |
| в том числе за счет средств: |  |
| государственной поддержки (федерального и регионального бюджетов) | 1281,746 |
| местного бюджета | 457,767 |
| внебюджетных источников (вклад граждан, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, юридических лиц) (обязательное условие) | 91,553 |
| из них:  **вклад граждан, тыс. руб.:** | **0** |
| денежные средства | 0 |
| трудовое участие | 0 |
| предоставление помещений | 0 |
| предоставление технических средств | 0 |
| **вклад общественных, включая волонтерские, организаций, тыс. руб.:** | **0** |
| денежные средства | 0 |
| трудовое участие | 0 |
| предоставление помещений | 0 |
| предоставление технических средств | 0 |
| **вклад юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), тыс. руб.:** | **91,553** |
| денежные средства | 91,553 |
| трудовое участие | 0 |
| предоставление помещений | 0 |
| предоставление технических средств | 0 |

**Расчет трудового участия:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа,  руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| 1 | Трудовое участие не предусмотрено | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего:** | 0 | 0 | **0** |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения, проголосовавших за Проект, чел. | 407 |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие  в реализации Проекта, человек | 11 |
| Количество выгодоприобретателей, чел. | 1363 |
| в том числе: |  |
| молодежь до 30 лет, чел. | 521 |
| маломобильная группа, чел. | 1 |

**II. Описание Проекта**

Характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен проект, включая сведения о текущем состоянии благоустраиваемой территории;  
 В селе Пойменное на территории парка в 2015 году приобретена и установлена детская игровая площадка для детей дошкольного и школьного возраста, проведен ремонт памятника и уложены тротуарные дорожки вокруг памятника. На настоящий момент необходимо придать эстетический вид центру парка, построить сцену для проведения культурно-массовых мероприятий на свежем воздухе. Парк находится в центре села Пойменное, поэтому его эстетический вид очень важен для населения.

Наш проект направлен на благоустройство центральной усадьбы Вассинского сельсовета, создание комфортных условий для активного отдыха детей и взрослых, формирование у молодого поколения стремления к активному здоровому образу жизни, общения разновозрастных групп населения и тем самым создания взаимопонимания между жителями нашей территории.

Обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность), ее общественная значимость.

Данный проект необходимо реализовать для формирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни, общению людей разного возраста, что поспособствовало бы созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, а так же удовлетворению потребности жителей и соответственно активизации участия граждан, проживающих в с. Пойменное в реализации общественно значимых проектов.

На собрании граждан 25.03.2022 года был поднят вопрос о благоустройстве парка села Пойменное, о придании данному объекту эстетического вида, в связи с расположением в центре села. В результате чего было принято решение об участии в реализации проекта по благоустройству территории земельного участка, где расположен вышеназванный объект.

Круг людей, которых касается решаемая проблема:

В состав Вассинского сельсовета Тогучинского района входит 7 населенных пунктов с численностью населения 2136 человек, в том числе центральная усадьба с. Пойменное с численностью населения 728 человек, из них детское население – 191 человек, молодежь – 274 человека.

Ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта:

Реализация Проекта позволит выполнить работы по благоустройству территории с. Пойменное, облагородить центр села, улучшить санитарное состояние центральной усадьбы, создать привлекательный вид и тем самым создать у молодого поколения позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни.

Дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия по поддержанию и/или развитию результатов.

За период реализации Проекта планируется благоустроить территорию парка село Пойменное, создать комфортные условия для активного отдыха детского и взрослого населения Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

**План реализации мероприятий Проекта:**

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные работы: | | |
| Подготовительные работы:  (проектные, изыскательские)   1. Подготовка и утверждение документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения работ:   - по укладке бордюра и твердого покрытия пешеходной дорожки (тротуара), выполненного из асфальтобетона или подобных материалов;  - по монтажу освещения площадки.   1. Запрос коммерческих предложений на приобретение:   -металлического забора;  - скамеек для отдыха;  - уличных светильников;   1. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ:   - по укладке бордюра и твердого покрытия пешеходной дорожки (тротуара), выполненного из асфальтобетона или подобных материалов;  - по монтажу освещения площадки. | 2022г. | Администрация Вассинского сельсовета |
| 1. Приобретение оборудования: | | |
| - Приобретение уличных светильников, деревьев и кустарников; | Август – сентябрь 2023 г. | Администрация Вассинского сельсовета |
| 1. Ремонтно-строительные работы: | | |
| - Укладка бордюра и асфальтирование пешеходной дорожки (тротуара);  - Установка и подключение фонарей. | Май – август 2023 г. | Администрация Вассинского сельсовета |
| **4.** Прочая деятельность (указать наименование): |  |  |
| - Работа добровольцев по высадке деревьев и кустарников;  - Работа комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству парка в с.Пойменное | Август-сентябрь  2023г  30 сентября  2023г | Администрация Вассинского сельсовета  Администрация Вассинского сельсовета |

**III. Смета расходов по Проекту (руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи сметы расходов | Общие расходы по Проекту | Запрашиваемые средства государственной поддержки | Внебюджетные средства |
| Раздел 1. Тротуары и дорожки |  |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1,477 | 1,034 | 0,443 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 | 1,168 | 0,818 | 0,350 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 12,627 | 8,839 | 3,788 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) | 8,458 | 5,921 | 2,537 |
| Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 48,646 | 34,052 | 14,594 |
| Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм | 86,764 | 60,735 | 0,00 |
| Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см152,633 | 152,633 | 106,843 | 0,00 |
| Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200) | 185,199 | 129,639 | 0,00 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 9,021 | 6,315 | 2,706 |
| Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 335,636 | 234,945 | 0,00 |
| Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | 61,467 | 43,027 | 0,00 |
| |  | | --- | | Итого по разделу 1 Тротуары и дорожки: | | Итого прямые затраты (справочно) | | в том числе: | | Оплата труда рабочих | | Эксплуатация машин | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | Материалы | | Строительные работы | | Строительные работы | | в том числе: | | оплата труда | | эксплуатация машин и механизмов | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | материалы | | накладные расходы | | сметная прибыль | | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | Итого ФОТ (справочно) | | Итого накладные расходы (справочно) | | Итого сметная прибыль (справочно) | | Итого по разделу 1 Тротуары и дорожки | | 68,720  3,591  4,580  0,393  60,548  77,240  76,518  3,591  3,859  0,393  60,548  4,905  3,615  0,722  3,984  4,905  3,614  77,240 | 48,104  2,514  3,206  0,275  42,384  54,068  53,563  2,514  2,701  0,275  42,384  3,434  2,531  0,505  2,789  3,434  2,530  54,068 | 6,497  17,924  24,421 |
| Раздел 2, Озеленение |  |  |  |
| Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм | 5,647 | 3,953 | 1,694 |
| Копка ям вручную размером: 0,8х0,6 м на почвах легких | 4,042 | 2,829 | 1,213 |
| Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м | 52,171 | 36,520 | 15,651 |
| Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м | 53,664 | 37,565 | 16,099 |
| Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м | 52,991 | 37,094 | 0,00 |
| Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте | 27,140 | 18,998 | 8,142 |
| Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений | 30,700 | 21,490 | 9,210 |
| Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м | 22,744 | 15,921 | 6,783 |
| |  | | --- | | Итоги по разделу 2 озеленение : | | Итого прямые затраты (справочно) | | в том числе: | | Оплата труда рабочих | | Эксплуатация машин | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | Материалы | | Строительные работы | | в том числе: | | оплата труда | | эксплуатация машин и механизмов | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | материалы | | накладные расходы | | сметная прибыль | | Итого ФОТ (справочно) | | Итого накладные расходы (справочно) | | Итого сметная прибыль (справочно) | | Итого по разделу 2 озеленение | | 20,380  1,091  0,729  0,081  18,561  22,398  1,091  0,729  0,081  18,561  1,197  0,821  1,172  1,197  0,821  22,398 | 14,266  0,764  0,510  0,057  12,993  15,679  0,764  0,510  0,057  12,993  0,838  0575  0,820  0,838  0,575  15,679 | 26,700  32,095  58,792 |
| Раздел 3: Электроосвещение |  |  |  |
| Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | 4,481 | 3,137 | 1,344 |
| Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 10,089 | 7,062 | 0,00 |
| Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | 1,537 | 1,076 | 0,00 |
| Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 24,090 | 16,863 | 0,00 |
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | 2,124 | 1,487 | 0,00 |
| Провод на переходе через линии связи, сети освещения и другие препятствия сечением: до 35 мм2 | 1,522 | 1,065 | 0,00 |
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 8,058 | 5,641 | 0,00 |
| Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | 17,969 | 12,578 | 0,00 |
| Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 5,645 | 3,952 | 0,00 |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 5,960 | 4,172 | 0,00 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 16,236 | 11,365 | 4,871 |
| Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | 2,515 | 1,761 | 0,754 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 4,570 | 3,199 | 1,371 |
| Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | 1,899 | 1,329 | 0,00 |
| Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | 1,831 | 1,282 | 0,00 |
| Зажимы анкерные РА 95-2000, клиновые, для самонесущих изолированных проводов | 5,306 | 3,714 | 0,00 |
| Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 | 1,666 | 1,166 | 0,00 |
| Кронштейн для консольных и подвесных светильников | 11,818 | 8,273 | 0,00 |
| Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54 | 3,645 | 2,552 | 0,00 |
| Светильник уличный GM: U100-42-TE-97-CG-65-L00-K | 106,347 | 74,443 | 0,00 |
| Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 2х4-660 | 6,442 | 4,509 | 0,00 |
| Трансформатор тока: Т-0,66 | 0,813 | 0,569 | 0,00 |
| Трубы гофрированные полимерные с профилированной стенкой электротехнические, номинальный внутренний диаметр 50 мм | 2,709 | 1,896 | 0,00 |
| |  | | --- | | Итоги по разделу 3 Электроосвещение : | | Итого прямые затраты (справочно) | | в том числе: | | Оплата труда рабочих | | Эксплуатация машин | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | Материалы | | Строительные работы | | в том числе: | | оплата труда | | эксплуатация машин и механизмов | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | материалы | | накладные расходы | | сметная прибыль | | Монтажные работы | | в том числе: | | оплата труда | | эксплуатация машин и механизмов | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | материалы | | накладные расходы | | сметная прибыль | | Оборудование | | Инженерное оборудование | | Итого ФОТ (справочно) | | Итого накладные расходы (справочно) | | Итого сметная прибыль (справочно) | | Итого по разделу 3 Электроосвещение | | 23,394  0,793  1,609  0,155  20,993  21,131  0,249  0,217  0,020  20,304  0,243  0,119  3,629  0,544  1,391  0,135  0,689  0,658  0,346  0,109  0,109  0,947  0,902  0,465  24,869 | 16,376  0,555  1,126  0,109  14,695  14,792  0,174  0,152  0,014  14,213  0,170  0,083  2,540  0,381  0,974  0,095  0,482  0,461  0,242  0,076  0,076  0,663  0,631  0,326  17,408 | 8,340  8,340 |
| |  | | --- | | Итоги по смете: | | Итого прямые затраты (справочно) | | в том числе: | | Оплата труда рабочих | | Эксплуатация машин | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | Материалы | | Строительные работы | | Строительные работы | | в том числе: | | оплата труда | | эксплуатация машин и механизмов | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | материалы | | накладные расходы | | сметная прибыль | | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | Монтажные работы | | в том числе: | | оплата труда | | эксплуатация машин и механизмов | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | материалы | | накладные расходы | | сметная прибыль | | Оборудование | | Инженерное оборудование | | Итого | | Итого ФОТ (справочно) | | Итого накладные расходы (справочно) | | Итого сметная прибыль (справочно) | | НДС 20% | | ВСЕГО по смете | | 1120,836  179,506  81,082  21,251  847,869  1447,195  1438,015  166,560  61,114  16,691  842,030  214,394  153,878  9,180  75,857  18,375  16,309  4,560  5,839  22,246  11,697  0,922  0,922  1523,973  206,225  229,637  165,575  304,795  1831,066 | 784,585  125,564  56,757  14,876  593,508  1013,037  1006,611  116,592  42,780  11,684  589,421  150,076  107,715  6,426  53,100  12,863  11,416  3,192  4,087  15,572  8,188  0,645  0,645  1066,781  144,358  160,746  115,903  213,357  1281,746 | 41,537  17,924  32,092  91,553 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Вассинского сельсовета  Тогучинского района  Новосибирской области |  | С.В.Федорчук |
| М.П. | (подпись) | (Ф.И.О.) |
| Исполнитель:  Специалист Вассинского сельсовета  Тогучинского района Новосибирской области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | И.В.Гартман |