Форма

**Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий Новосибирской области в** **2023 году**

**Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области**

**I. Общая характеристика общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий Новосибирской области** (далее – Проект)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Проекта** | «Благоустройство территории зоны отдыха парка с.Пойменное» |
| Направления реализации Проекта | **1. Элементы благоустройства**- покрытия (твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, бетона, природного камня и подобных материалов; мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки и подобных материалов), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими смесями; комбинированные - представляющие сочетания вышеуказанных покрытий);-озеленение – посадка деревьев и кустарников;- элементы освещения (функциональное, архитектурное и информационное освещение);-сооружение уличной сцены с кровлей;- отсыпка площадки;- малые архитектурные формы (скамьи на металлических ножках, урны металлические откидывающиеся); установка металлических оград по металлическим столбам (решетка ограждения металлическая с художественной ковкой);**2. Виды работ****-** устройство тротуаров, аллей, тропинок (асфальтирование, укладка тротуарной плитки, бордюров);- озеленение территории (посадка деревьев и кустарников, посадка кустарников-саженцев в живую изгородь);- электроосвещение (установка фонарей со светодиодными лампами);- сооружение уличной сцены с кровлей;- отсыпка площадки;-установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, металлическая ограда). |
| Количественные показатели (показатель) результатов Проекта по объектам, включенным в Проект | Зона отдыха, пешеходный тротуар, освещение территории парка, озеленение |
| Адрес или описание местоположения | Новосибирская область Тогучинский район с. Пойменное, обустройство зоны отдыха и проведение культурно-массовых мероприятий, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 54:24:053403:75 |
| ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов) | 50652407 |
| Численность населения на 1 января года подачи заявки в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел. | 728 |
| Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется Проект, кв.м | 10826 |
| Описание состава инициативной группы | администрация Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, МКУК «Вассинский КДЦ» |
| Продолжительность реализации Проекта (количество месяцев) | 21 месяцев |
| Планируемая дата начала и дата окончания реализации Проекта | 01.03.2022 – 30.09.2023 |
| **Общие расходы по Проекту, тыс. руб.:** | **1831,066** |
| в том числе за счет средств: |  |
| государственной поддержки (федерального и регионального бюджетов) | 1281,746 |
| местного бюджета | 457,767 |
| внебюджетных источников (вклад граждан, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, юридических лиц) (обязательное условие) | 91,553 |
| из них:**вклад граждан, тыс. руб.:** | **0** |
| денежные средства | 0 |
| трудовое участие | 0 |
| предоставление помещений | 0 |
| предоставление технических средств | 0 |
| **вклад общественных, включая волонтерские, организаций, тыс. руб.:** | **0** |
| денежные средства | 0 |
| трудовое участие | 0 |
| предоставление помещений | 0 |
| предоставление технических средств | 0 |
| **вклад юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), тыс. руб.:** | **91,553** |
| денежные средства | 91,553 |
| трудовое участие | 0 |
| предоставление помещений | 0 |
| предоставление технических средств | 0 |

**Расчет трудового участия:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| 1 | Трудовое участие не предусмотрено | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего:** | 0 | 0 | **0** |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения, проголосовавших за Проект, чел. | 407 |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации Проекта, человек | 11 |
| Количество выгодоприобретателей, чел. | 1363 |
| в том числе: |  |
| молодежь до 30 лет, чел. | 521 |
| маломобильная группа, чел. | 1 |

**II. Описание Проекта**

Характеристика существующей ситуации, на решение которой направлен проект, включая сведения о текущем состоянии благоустраиваемой территории;
 В селе Пойменное на территории парка в 2015 году приобретена и установлена детская игровая площадка для детей дошкольного и школьного возраста, проведен ремонт памятника и уложены тротуарные дорожки вокруг памятника. На настоящий момент необходимо придать эстетический вид центру парка, построить сцену для проведения культурно-массовых мероприятий на свежем воздухе. Парк находится в центре села Пойменное, поэтому его эстетический вид очень важен для населения.

Наш проект направлен на благоустройство центральной усадьбы Вассинского сельсовета, создание комфортных условий для активного отдыха детей и взрослых, формирование у молодого поколения стремления к активному здоровому образу жизни, общения разновозрастных групп населения и тем самым создания взаимопонимания между жителями нашей территории.

Обоснование необходимости выполнения данного проекта (актуальность), ее общественная значимость.

Данный проект необходимо реализовать для формирования позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни, общению людей разного возраста, что поспособствовало бы созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, а так же удовлетворению потребности жителей и соответственно активизации участия граждан, проживающих в с. Пойменное в реализации общественно значимых проектов.

На собрании граждан 25.03.2022 года был поднят вопрос о благоустройстве парка села Пойменное, о придании данному объекту эстетического вида, в связи с расположением в центре села. В результате чего было принято решение об участии в реализации проекта по благоустройству территории земельного участка, где расположен вышеназванный объект.

 Круг людей, которых касается решаемая проблема:

 В состав Вассинского сельсовета Тогучинского района входит 7 населенных пунктов с численностью населения 2136 человек, в том числе центральная усадьба с. Пойменное с численностью населения 728 человек, из них детское население – 191 человек, молодежь – 274 человека.

Ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта:

Реализация Проекта позволит выполнить работы по благоустройству территории с. Пойменное, облагородить центр села, улучшить санитарное состояние центральной усадьбы, создать привлекательный вид и тем самым создать у молодого поколения позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни.

Дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия по поддержанию и/или развитию результатов.

 За период реализации Проекта планируется благоустроить территорию парка село Пойменное, создать комфортные условия для активного отдыха детского и взрослого населения Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

**План реализации мероприятий Проекта:**

| Наименование мероприятия  | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные работы:
 |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские)1. Подготовка и утверждение документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения работ:

- по укладке бордюра и твердого покрытия пешеходной дорожки (тротуара), выполненного из асфальтобетона или подобных материалов;- по монтажу освещения площадки.1. Запрос коммерческих предложений на приобретение:

-металлического забора;- скамеек для отдыха;- уличных светильников;1. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ:

- по укладке бордюра и твердого покрытия пешеходной дорожки (тротуара), выполненного из асфальтобетона или подобных материалов;- по монтажу освещения площадки.  | 2022г. | Администрация Вассинского сельсовета |
| 1. Приобретение оборудования:
 |
| - Приобретение уличных светильников, деревьев и кустарников; | Август – сентябрь 2023 г. | Администрация Вассинского сельсовета |
| 1. Ремонтно-строительные работы:
 |
|  - Укладка бордюра и асфальтирование пешеходной дорожки (тротуара); - Установка и подключение фонарей. | Май – август 2023 г. | Администрация Вассинского сельсовета |
| **4.** Прочая деятельность (указать наименование): |  |  |
|  - Работа добровольцев по высадке деревьев и кустарников;- Работа комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству парка в с.Пойменное | Август-сентябрь 2023г30 сентября2023г | Администрация Вассинского сельсоветаАдминистрация Вассинского сельсовета |

**III. Смета расходов по Проекту (руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи сметы расходов | Общие расходы по Проекту | Запрашиваемые средства государственной поддержки | Внебюджетные средства  |
| Раздел 1. Тротуары и дорожки |  |  |  |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1,477 | 1,034 | 0,443 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 | 1,168 | 0,818 | 0,350 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 12,627 | 8,839 | 3,788 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км(1 т груза) | 8,458 | 5,921 | 2,537 |
| Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 48,646 | 34,052 | 14,594 |
| Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм | 86,764 | 60,735 | 0,00 |
| Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см152,633 | 152,633 | 106,843 | 0,00 |
| Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200) | 185,199 | 129,639 | 0,00 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 9,021 | 6,315 | 2,706 |
| Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 335,636 | 234,945 | 0,00 |
| Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | 61,467 | 43,027 | 0,00 |
|

|  |
| --- |
| Итого по разделу 1 Тротуары и дорожки: |
|  Итого прямые затраты (справочно) |
|  в том числе: |
|  Оплата труда рабочих |
|  Эксплуатация машин |
|  в том числе оплата труда машинистов (Отм) |
|  Материалы |
|  Строительные работы |
|  Строительные работы |
|  в том числе: |
|  оплата труда |
|  эксплуатация машин и механизмов |
|  в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |
|  материалы |
|  накладные расходы |
|  сметная прибыль |
|  Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |
|  Итого ФОТ (справочно) |
|  Итого накладные расходы (справочно) |
|  Итого сметная прибыль (справочно) |
|  Итого по разделу 1 Тротуары и дорожки |

 | 68,7203,5914,5800,39360,54877,24076,5183,5913,8590,39360,5484,9053,6150,7223,9844,9053,61477,240 | 48,1042,5143,2060,27542,38454,06853,5632,5142,7010,27542,3843,4342,5310,5052,7893,4342,53054,068 | 6,49717,92424,421 |
| Раздел 2, Озеленение |  |  |  |
| Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм | 5,647 | 3,953 | 1,694 |
| Копка ям вручную размером: 0,8х0,6 м на почвах легких | 4,042 | 2,829 | 1,213 |
| Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м | 52,171 | 36,520 | 15,651 |
| Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м | 53,664 | 37,565 | 16,099 |
| Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м | 52,991 | 37,094 | 0,00 |
| Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте | 27,140 | 18,998 | 8,142 |
| Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений | 30,700 | 21,490 | 9,210 |
| Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м | 22,744 | 15,921 | 6,783 |
|

|  |
| --- |
| Итоги по разделу 2 озеленение : |
|  Итого прямые затраты (справочно) |
|  в том числе: |
|  Оплата труда рабочих |
|  Эксплуатация машин |
|  в том числе оплата труда машинистов (Отм) |
|  Материалы |
|  Строительные работы |
|  в том числе: |
|  оплата труда |
| эксплуатация машин и механизмов |
|  в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |
|  материалы |
|  накладные расходы |
|  сметная прибыль |
|  Итого ФОТ (справочно) |
|  Итого накладные расходы (справочно) |
|  Итого сметная прибыль (справочно) |
|  Итого по разделу 2 озеленение |

 | 20,3801,0910,7290,08118,56122,3981,0910,7290,08118,5611,1970,8211,1721,1970,82122,398 | 14,2660,7640,5100,05712,99315,6790,7640,5100,05712,9930,83805750,8200,8380,57515,679 | 26,70032,09558,792 |
| Раздел 3: Электроосвещение |  |  |  |
| Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | 4,481 | 3,137 | 1,344 |
| Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 10,089 | 7,062 | 0,00 |
| Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | 1,537 | 1,076 | 0,00 |
| Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 24,090 | 16,863 | 0,00 |
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | 2,124 | 1,487 | 0,00 |
| Провод на переходе через линии связи, сети освещения и другие препятствия сечением: до 35 мм2 | 1,522 | 1,065 | 0,00 |
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 8,058 | 5,641 | 0,00 |
| Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | 17,969 | 12,578 | 0,00 |
| Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 5,645 | 3,952 | 0,00 |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 5,960 | 4,172 | 0,00 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 16,236 | 11,365 | 4,871 |
| Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | 2,515 | 1,761 | 0,754 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 4,570 | 3,199 | 1,371 |
| Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | 1,899 | 1,329 | 0,00 |
| Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | 1,831 | 1,282 | 0,00 |
| Зажимы анкерные РА 95-2000, клиновые, для самонесущих изолированных проводов | 5,306 | 3,714 | 0,00 |
| Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 | 1,666 | 1,166 | 0,00 |
| Кронштейн для консольных и подвесных светильников | 11,818 | 8,273 | 0,00 |
| Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54 | 3,645 | 2,552 | 0,00 |
| Светильник уличный GM: U100-42-TE-97-CG-65-L00-K | 106,347 | 74,443 | 0,00 |
| Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 2х4-660 | 6,442 | 4,509 | 0,00 |
| Трансформатор тока: Т-0,66 | 0,813 | 0,569 | 0,00 |
| Трубы гофрированные полимерные с профилированной стенкой электротехнические, номинальный внутренний диаметр 50 мм | 2,709 | 1,896 | 0,00 |
|

|  |
| --- |
| Итоги по разделу 3 Электроосвещение : |
|  Итого прямые затраты (справочно) |
|  в том числе: |
|  Оплата труда рабочих |
|  Эксплуатация машин |
|  в том числе оплата труда машинистов (Отм) |
|  Материалы |
|  Строительные работы |
|  в том числе: |
|  оплата труда |
|  эксплуатация машин и механизмов |
|  в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |
|  материалы |
|  накладные расходы |
|  сметная прибыль |
|  Монтажные работы |
|  в том числе: |
|  оплата труда |
|  эксплуатация машин и механизмов |
|  в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |
|  материалы |
|  накладные расходы |
|  сметная прибыль |
|  Оборудование |
|  Инженерное оборудование |
|  Итого ФОТ (справочно) |
|  Итого накладные расходы (справочно) |
|  Итого сметная прибыль (справочно) |
|  Итого по разделу 3 Электроосвещение |

 | 23,3940,7931,6090,15520,99321,1310,2490,2170,02020,3040,2430,1193,6290,5441,3910,1350,6890,6580,3460,1090,1090,9470,9020,46524,869 | 16,3760,5551,1260,10914,69514,7920,1740,1520,01414,2130,1700,0832,5400,3810,9740,0950,4820,4610,2420,0760,0760,6630,6310,32617,408 | 8,3408,340 |
|

|  |
| --- |
| Итоги по смете: |
|  Итого прямые затраты (справочно) |
|  в том числе: |
|  Оплата труда рабочих |
|  Эксплуатация машин |
|  в том числе оплата труда машинистов (Отм) |
|  Материалы |
|  Строительные работы |
|  Строительные работы |
|  в том числе: |
|  оплата труда |
|  эксплуатация машин и механизмов |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |
|  материалы |
|  накладные расходы |
|  сметная прибыль |
|  Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |
|  Монтажные работы |
|  в том числе: |
|  оплата труда |
|  эксплуатация машин и механизмов |
|  в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |
|  материалы |
|  накладные расходы |
|  сметная прибыль |
|  Оборудование |
|  Инженерное оборудование |
|  Итого |
|  Итого ФОТ (справочно) |
|  Итого накладные расходы (справочно) |
|  Итого сметная прибыль (справочно) |
|  НДС 20% |
|  ВСЕГО по смете |

 | 1120,836179,50681,08221,251847,8691447,1951438,015166,56061,11416,691842,030214,394153,8789,18075,85718,37516,3094,5605,83922,24611,6970,9220,9221523,973206,225229,637165,575304,7951831,066 | 784,585125,56456,75714,876593,5081013,0371006,611116,59242,78011,684589,421150,076107,7156,42653,10012,86311,4163,1924,08715,5728,1880,6450,6451066,781144,358160,746115,903213,3571281,746 | 41,53717,92432,09291,553 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Вассинского сельсоветаТогучинского района Новосибирской области |  | С.В.Федорчук |
|  М.П. |  (подпись) |  (Ф.И.О.) |
| Исполнитель:Специалист Вассинского сельсоветаТогучинского района Новосибирской области |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  И.В.Гартман |