АДМИНИСТРАЦИЯ

ВАССИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

 РЕШЕНИЕ

06.03.2015 г. № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О подготовке сил и средств к пропуску паводковых вод На основании решения КЧС администрации Тогучинского района № 10 от 05.03.2014 г. «О подготовке сил и средств РЗЧС к пропуску паводковых вод», КЧС администрации Вассинского сельсоветаРЕШИЛА:1.Директору МУП «Вассинское» совместно с КЧС провести обследование гидротехнических сооружений на территории Вассинского сельсовета (в с. Вассино и в п. Каменная Гора). 1.1. До 28 марта организовать расчистку кюветов, дорог от снега и льда, не допускать попадания паводковых вод к источникам забора питьевой воды, на проезжую часть автодорог, затопления подвалов многоэтажных домов. 1.2. К 28 мая 2015 года закончить очистку дорожных труб на территории Вассинского сельсовета. 2. Организовать дежурство на территории пруда в с.Вассино, п.Каменная Гора в период с 01 апреля 2015 года по 01 мая 2015 года. Обеспечить представление информации о паводковой обстановке в единую диспетчерскую службу Тогучинского района по тел.: 22-860 в 8.00 и в 18.00, а в случае возникновения ЧС – немедленно. 3. Утвердить план дополнительных мероприятий по подготовке населения к пропуску паводковых вод согласно приложению 1. 4.Утвердить состав сил и средств ЧС согласно приложению 2. 5.Проверить наличие запасов инертных материалов для ликвидации возможных ЧС от паводка. 6.Организовать на период паводка дополнительный пункт контроля за уровнем паводковых вод на территории Вассинского сельсовета. 7.Руководителям акционерных обществ (Буцин В.Ф., Перевозчиков С.В.): выделить технику и инертные материалы для ликвидации возможных ЧС. Председатель КЧС С.В.Федорчук  Приложение 1 к решению КЧС  от 06.03.2015 г. План дополнительных мероприятий по подготовке населения на территории Вассинского сельсовета к пропуску паводковых вод.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | ответственные | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| 1 | Сбор сведений о состоянии русел рек на затороопасных участках и планируемых на 2015 год руслоочистительных работах | До 28.03 | Председатель КЧС | Члены КЧС, администрация Вассинского сельсовета |  |
| 2 | Обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений | До 01.04 | Председатель КЧС | МУП «Вассинское» |  |
| 3 | Заслушать на заседании КЧС руководителей акционерных обществ о принимаемых мерах по предупреждению ЧС | До 28.03 | Глава поселения, члены КЧС |  |  |
| 4 | Представление сведений для разработки плана инженерно-технических мероприятий по подготовке к весенне-летнему паводку и безопасному пропуску паводковых вод. | До 29.03 | Председатель КЧС | Руководители предприятий, учреждений и организаций Совета |  |
| 5 | Проверка готовности предприятий Совета и выполнение противопаводковых мероприятий:-готовность техникиСоздание запасов ГСМ, инертных и строительных материалов, запасов продовольствия-защита населения-защита сельскохозяйственных животных-защита водоисточников-защита ОЭ и жилищного фонда | С 27-30 марта | Глава поселения, председатель КЧС | Члены КЧС, руководители акционерных обществ, директор МУП |  |
| 6 | Утвердить график и порядок дежурства на паводковый период | До 30 марта | Глава поселения | Служащие администрации |  |
| 7 | Уточнение состава и порядка связи с пунктами наблюдения и контроля за уровнем паводковых вод. | До 28 марта | Председатель КЧС | Отделение РУС |  |
| 8 | Контроль процесса вскрытия рек | Апрель-май | Председатель КЧС | Члены КЧС |  |

 Приложение 2 к решению КЧС  от 06.03.2015 г.СОСТАВсил и средств ЧС Вассинского сельсовета, привлекаемыхна проведение защитных мероприятий в период паводка

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | бульдозеры | экскаваторы | погрузчик | самосвалы | автомобили | Трактора с тележкой |
| МУП «Вассинское» | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| ЗАО «Политотдельское» | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ОАО «Вассинское» | 1 | - | - | - | 1 | 1 |

График дежурства транспорта администрации Вассинского сельсовета с 01.04.2015 – 01.05.2015гг.(для оказания помощи в ЧС(эвакуация больных и пострадавших, подвоз продуктов и т.д.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка автомобиля | Ф.И.О. водителя | Время дежурства | телефон |
| УАЗ-31519 | Цоколь А.Я. | 01.04,04.04,07.04,10.04,13.04,16.04,19.04,22.04,25.04,28.04,01.05. | 89232536112 |
| УАЗ-3741 | Бурый В.П. | 02.04,05.04,08.04,11.04,14.04,17.04,20.04,23.04,26.04,29.04, | 89231247464 |
| УАЗ-3741 | Перетокин А.Б. | 03.04,06.04,09.04,12.04,15.04,18.04,21.04,24.04,27.04,30.04. | 89231438514 |

 |